	一号蔬菜大厅和一号蔬菜交易大厅

消防安全检查图纸设计项目报价单

	序号
	项目名称
	项目内容
	付款方式
	报价（含税）
	备注

	1
	一号蔬菜大厅和一号蔬菜交易大厅消防安全检查图纸设计项目
	根据开发区消防救援大队关于办理公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的要求，参照公众聚集场所平面布置图和场所消防设施平面布置图内容要求（详见附件1），结合蔬菜大厅现状并参考原有图纸材料，提供一号蔬菜理货大厅（面积33878㎡）和一号蔬菜交易大厅（33878㎡）场所平面布置图、场所消防设施平面图（需有设计资质的设计单位设计绘制并加盖设计单位公章和设计资质公章、设计人员章）。本次消防安全检查所需图纸包括但不限于附件内容，如有新增消防设施需重新补充到设计图纸内。

	无预付款，设计单位交付全部图纸设计资料后付至合同价款的70%，设计单位交付的全部设计图纸在办理完成消防安全检查许可后支付剩余款项。

	                 元，

大写：                    
税率为：         %
	

	                 报价单位：                               

	
	                                 法定代表人或委托代理人（签字）：                 

	                                                     2026年     月      日


附件1：
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                                                    合同编号：
一号蔬菜理货大厅和一号蔬菜交易大厅消防安全检查图纸设计合同
甲    方：聊城兴农绿色农业发展有限公司

乙    方：

日期：       年    月    日

甲方：聊城兴农绿色农业发展有限公司
乙方：                          

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，本着平等自愿、互惠互利的原则，就一号蔬菜理货大厅和一号蔬菜交易大厅消防安全检查图纸设计项目事宜协商一致，订立本合同。

一、项目地点及服务内容

1.1项目地点：一号蔬菜理货大厅、一号蔬菜交易大厅

1.2服务内容：根据开发区消防救援大队关于办理公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查的要求，参照公众聚集场所平面布置图和场所消防设施平面布置图内容要求（详见附件1），结合蔬菜大厅现状并参考原有图纸材料，提供一号蔬菜理货大厅（面积33878㎡）和一号蔬菜交易大厅（33878㎡）场所平面布置图、场所消防设施平面图（需有设计资质的设计单位设计绘制并加盖设计单位公章和设计资质公章、设计人员章）。本次消防安全检查所需图纸包括但不限于附件内容，如有新增消防设施需重新补充到设计图纸内。
二、设计成果交付要求
1.交付内容：全套消防安全检查设计图纸（含 CAD 电子版、PDF 盖章版）、纸质版图纸4套（按消防安全检查要求加盖公章）等相关文件资料。

2.交付时限：自合同签订且收到完整基础资料后15个工作日完成全部图纸设计并交付招标人。

3.设计单位需配合招标人完成消防部门审查、图纸修改优化工作，直至通过消防安全检查。
三、服务费用

3.1服务费用为人民币________元（大写：___________），其中：不含税金额为：¥         元，税额为：¥        元。

3.2上述服务费用包括因履行一号蔬菜理货大厅和一号蔬菜交易大厅消防安全检查图纸设计项目而发生的所有相关费用，包括但不限于完成本合同项下服务内容所需人员、工具、机械、车辆、加油，管理、保险、税费、利润等所有费用支出。

3.3服务费用包括服务期限内乙方在履行合同义务过程中发生的一切安全事故及由此产生的所有费用。

四、付款方式及结算方式

4.1本合同项下3.1项约定的服务费无预付款，设计单位交付全部图纸设计资料后付至合同价款的70%，设计单位交付的全部设计图纸在办理完成消防安全检测许可后支付剩余款项。
4.2乙方申请付款的，应提供经甲方财务审查通过的正规发票，若乙方未足额提供或逾期提供或提供的发票信息有误的，甲方有权拒绝支付服务费用并且不承担逾期支付的违约责任。

4.3乙方应提供长期有效的唯一公司基本账户，甲方只针对此公司基本（账）户付款，不接受任何委托付款。

4.4乙方指定账户信息如下：
户名：

开户行：

账号：

4.5结算方式：本合同总价包死，以合同中明确的实际服务内容为准。合同签订后有关政策性调整文件不再执行。

五、服务标准

5.1 乙方提供的图纸资料要按要求绘制并加盖设计单位公章和设计资质公章、设计人员章， CAD 电子版、PDF 盖章版、纸质版清晰规范，满足消防申报与审查等全部图纸要求。

六、甲方的权利和义务

6.1甲方有权对乙方的服务质量进行监督和检查，如发现问题有权通知乙方并要求乙方立即整改。

6.2甲方应按时支付服务费用，并为乙方提供必要的工作条件和便利。

6.3 甲方有权根据办理消防安全检查要求及项目实际需求，要求乙方补充、完善、修改相关设计图纸。乙方须在甲方规定时限内无条件配合完成。
七、乙方的权利和义务

7.1 乙方应严格按照国家技术规范、标准、规程及委托内容进行工程设计，按照规定的进度要求向甲方提供质量合格的设计图纸资料并对其真实性负责；

7.2乙方应按照合同约定提供高质量服务，并保证人员、设备和运输工具的安全。

7.3 本合同项下服务费不因服务期间物价变化、政策性调整而调整。

7.4乙方应提供设计服务有关的工程技术咨询,配合甲方完成资料的验收等工作。  

7.5乙方必须跟进工程的现场实际施工进度，因工作滞后而影响工程施工进度，由此造成的经济损失由乙方承担；

7.6乙方对其获知的甲方商业秘密和与本项目有关的非公开的信息、资料负有保密责任，非由法律规定或者公司同意，不得向任何第三方披露，如有违反乙方应承担赔偿责任；

7.7 乙方自行承担在提供设计服务过程中所有直接或间接安全责任（包括但不限于对甲方、乙方、第三方造成的人身损害或财产损失等）。

7.8 无论何种情况，乙方无权以任何理由（包括但不限于甲方逾期支付服务费、突发事故、人员调减等）延误服务时间或降低服务标准。

7.9乙方以甲方逾期支付服务费用为由停止服务的，视为乙方违约，尚未支付的服务费用甲方有权不予支付。

八、违约责任    

8.1乙方未征得甲方书面同意，不得私自将合同约定事项转包或违法分包给第三方，否则视为乙方违约，甲方有权解除合同，乙方应按合同金额的 20  %向甲方支付违约金并赔偿甲方损失。

8.2乙方工作人员以在甲方区域提供服务为由向甲方主张权利的（包括但不限于确认劳动关系、要求支付工资、经济补偿金、经济赔偿金等），属乙方违约，乙方应按照本合同约定价款的10 %向甲方支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的各项损失。

8.3乙方工作人员在上下班途中、服务过程中发生任何工伤、人身损害事故的，均由乙方自行处理，同甲方无关；如乙方工作人员因工伤、人身损害事故向甲方主张权利的，甲方有权直接在应付服务费中扣除，并有权按照合同价款的 10 %向乙方要求支付违约金。

8.4如因乙方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，乙方除应赔偿对方经济损失外，还应承担甲方因诉讼或仲裁所支付的律师代理费、保全保险费等相关费用。

8.5按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后5日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

九、合同的解除

有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，且不承担任何违约或赔偿责任：

9.1 乙方服务标准达不到甲方要求或未能按合同约定的服务频次和时间完成合同约定服务内容，经甲方现场工作人员拍照提醒后，乙方累计五次以上未能在2小时内整改的；

9.2 服务期间，因乙方原因形成负面舆情，给甲方造成不利影响或导致甲方被问责或被通报批评的；

9.3乙方人员配备不足无法完成本合同项下服务工作，经甲方书面通知后乙方不予整改的；

9.4未经甲方书面同意，乙方擅自将本合同项下服务项目擅自转包或违法分包给其他第三人的。

上述单方解除条款与本合同项下其它条款相冲突的，优先适用单方解除条款。甲方依据前款约定解除合同的，不影响甲方按照本合同约定向乙方主张违约责任和赔偿责任。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，甲乙双方互不承担责任，并在10天内提供有关不可抗力的相应证明，合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十一、争议解决及送达

11.1合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成的，双方均可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

11.2甲乙任意一方向对方或第三方(包括但不限于人民法院、仲裁机构、公证处、律师/会计/审计/评估事务所等)给甲乙任意一方送达相关材料(包括但不限于通知书、诉讼文书、律师函等)，以签署页记载的通讯地址为送达地址。专人送达的，则以交付之日为送达日;邮寄送达的，则以寄出后的第五日为送达日；电子邮件或短信送达的，以电子邮件或短信发送成功之日为送达日。因拒收等非不可抗力原因导致材料未送达或退回的，则以材料寄出之日(不含)起第五日为送达日。本单位人员及本人亲属、朋友、同事签收的，视为已送达。一方变更送达地址的，须书面通知对方。

本条确认的送达地址及送达日适用于仲裁程序及民事诉讼一审、二审、再审审查、执行程序。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

十三、合同生效 

本合同经甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

十四、本合同一式 肆份，甲方叁份、乙方壹份，均具有同等法律效力。

（以下无正文，为签署页）

甲方：(公章)                乙方：(公章)

法定代表人或委托代理人：    法定代表人或委托代理人：                     

电话：                      电话：

地址：                      地址：             




